| PERIODO DE TIEMPO |  |  | DESDE: 05/11/2024 |  |  | HASTA: 05/11/2027 |  |  | ÁREA AFECTADA: CONMO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Política | Objetivo | Estrategia |  | Situación actual | Valor base |  | Valor meta | Acciones a tomar |  | Recursos | Responsable |
| Mejora Continua | Incrementar el porcentaje del avance del plan de reubicación de CONMO. | Desarrollo del proyecto de reubicacion, mediante planificación por etapas, coordinación con las Unidades involucradas y seguimiento del avance conforme con la planificación establecida. |  | La Torre de CONMO, opera en una instalaciones que presentan filtraciones de agua y limitaciones estructurales, lo que afecta las condiciones de trabajo y la preservación de los Equipos. El proceso de Reubicación se encuentra en etapa inicial con avances parciales en revelamientos técnicos, inspecciones y solicitudes de presupuestos. | 0% |  | 100% | Solicitar mediante carta de servicio (C/S) presupuestos, planos, memoria descriptiva, inspecciones y rubros a las distintas Unidades involucradas: SELAR, SCRA, EMCOM, CUGAR y EMPRE. Identificar y asignar los recursos necesarios (humanos, materiales, infraestructura y rubros) Ejecutar y supervisar las etapas de traslados conforme a la planificaron establecida. Realizar seguimiento semestral del avance mediante indicadores definidos,documentando el resultado en informes. Implementar acciones correctivas antes desvíos detectados en el cumplimiento del Plan. |  | Humano: Personal Técnico: SELAR, SCRA, EMCOM, CUGAR y EMPRE. Personal Operativo de CONMO. Materiales: Equipamiento de comunicaciones, infraestructura edilicia, insumos de instalación Financieros: Presupuesto designado para obra, mantenimiento y traslado. Documentales: Cartas de Servicio, informes técnicos, memoria descriptiva, planos. | SUMO/JEFE DE CONMO |
| Eficiencia en RRHH | Incrementar el porcentaje del Personal de CONMO que cumple con los requisitos para Acenso. | Fortalecimiento de las competencias del Personal, mediante capacitaron continua, evaluación de desempeño |  | CONMO cuenta con una dotación de 24 tripulantes de los cuales un 25% se encuentra habilitado para acenso. Si bien existen instancias de capacitación y personal con cursos aprobados. | 6 (25%) |  | 24 (100%) | Fomentar la participación del personal en cursos habilitantes y actividades de formación. Realizar seguimiento periódico del desempeño y calificación del personal. Gestionar mediante el Departamento de Personal(PREMO) ante DIPER las postulaciones y recomendaciones del personal para acenso. Establecer criterios claros y equitativos para la postulación del personal. Evaluar semestralmente el porcentaje del personal habilitado para acenso mediante indicadores definidos. Implementar acciones correctivas antes desvíos en el cumplimiento del objetivo |  | Humanos: Personal CONMO,Instructores, examinadores. Materiales: Manuales, plataformas,instancia de capacitación. Financieros: No aplica Documentales: Registro de calificaciones,cursos aprobados, legajo del personal, normativa de acenso | SUMO/JEFE DE CONMO |

| INDICADOR |  |  | VALOR BASE |  |  | VALOR META |  |  | FRECUENCIA DE MEDICION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Porcentaje de avance del plan de reubicación de CONMO ( Actividad Ejecutada/Actividad Planificada X 100) |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | Semestral (abril y octubre) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de personal que cumple con los requisitos para Acenso. (Tripulantes habilitados para Ascenso/Total de Tripulantes X 100) |  |  | 25% |  |  | 80% |  |  | Semestral (abril y octubre) |  |  |